湖南省新闻出版广电局

专项资金支出绩效评价报告

评价项目类型：项目实施过程评价□  项目完成结果评价■

评价项目名称：2016年度湖南广电发展专项资金

评价项目单位：全省9个市州的12个高山台站

项目主管部门：湖南省新闻出版广电局

2017年4月25日

湖南省新闻出版广电局2016年度

专项资金支出绩效评价报告

为了加强财政专项资金管理，提高专项资金使用效益，确保资金安全合规使用，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、湖南省财政厅《关于开展2016年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2017〕6号）有关要求，我局成立绩效评价工作小组（以下简称“评价小组”），于2017年3月至4月对我局2016年度广电发展专项资金支出实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出情况和项目绩效等方面进行了综合评价。根据评价结果，形成本评价报告。

## 一、项目基本情况

2016年广电发展专项资金系湖南省财政厅安排的广电台站基础设施建设、设备购置及维修改造专项资金，共计500万元。用于支持和引导、促进全省高山台站的建设和发展。

## 二、项目安排情况

2016年4月，湖南省财政厅湘财教指〔2016〕21号《湖南省财政厅关于下达2016年广电发展专项资金的通知》对全省12家高山台站下达了金额为500万元的专项资金，用于广电台站的无线覆盖任务、电视和中波发射机的运行和维护、基础设施和设备维护、台站建设等。（专项资金安排如下表）

| 市州名称 | 县市名称 | 项目单位 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘潭市 | 湘乡市 | 湘乡市褒忠山电视转播台 | 基础设施维修改造 | 40 |
| 衡阳市 | 衡南县 | 衡南县车江石牛峰差转台 | 供电线路、机房建设等改造 | 40 |
| 岳阳市 | 市本级 | 岳阳市广播电视台 | 设备维修改造 | 50 |
|  | 华容县 | 禹山转播台 | 铁塔基础设施维修改造 | 40 |
| 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县小沙江微波站 | 基站变压专线地埋等设施建设 | 30 |
| 永州市 | 新田县 | 新田县小岗岭广播电视转播台 | 基础设施维修改造 | 50 |
| 郴州市 | 市本级 | 郴州电视调频转播台 | 基础设施维修改造 | 50 |
| 张家界 | 市本级 | 张家界市广播电视微波总站 | 机房改造和铁塔加固 | 50 |
| 怀化市 | 市本级 | 怀化市6902台、大中坡台 | 铁塔基础设施维修改造 | 70 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 州本级 | 湘西羊峰山电视台调频转播台 | 基础设施维修改造 | 50 |
|  | 古丈县 | 古丈五里坡微波站 | 基础设施维修改造 | 30 |
| 合计 |  |  | 500 |

2016年广电发展专项资金安排表     单位：万元

## 三、绩效评价过程

1.评价目的。为了加强财政专项资金管理，提高专项资金使用效益，确保资金安全合规使用，评价广电发展专项资金的项目立项、资金落实、业务管理、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益情况，专项目标的实现程度及专项实施效果。

2.评价过程。本次绩效评价从项目的投入、过程、产出、效果四方面入手，以项目资金支出及实施效果为重点，突出评价2016年度广播电视专项资金的绩效执行情况:

（1）成立绩效评价工作小组。依据省财政厅文件要求，我局成立了由财务处牵头，相关处室参加组成的绩效评价工作小组，评价工作小组主要工作包括: 绩效评价前期工作准备、拟定项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设立绩效评价指标体系、实施绩效评价工作、出具评价报告等。

（2）项目单位开展自评总结。各项目单位按照绩效评价工作通知要求，先开展自评，填报绩效项目自评申报表，报送相关资料信息，并按规定格式撰写自评总结。

（3）评价小组核查整理资料。对于专项资金涉及的9个市州的12个台站提交的绩效评价资料、工作总结进行分类整理、核查和分析。

（4）评价小组现场检查项目。评价小组根据项目安排所属领域、资金金额大小、自评情况等因素，按照不低于项目资金总额30%的比率抽查了4个项目，抽查资金达180万元，占资金总额500万元的36%。具体抽取项目如下:

| 序号 | 项目名称 | 抽查资金额 | 抽查个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘乡市褒忠山电视转播台 | 40 | 1 |
| 2 | 岳阳市广播电视台 | 50 | 1 |
| 3 | 禹山转播台 | 40 |  |
| 4 | 张家界市广播电视微波总站 | 50 | 1 |
| 合计 | 180 |  |

评价小组检查了相关主管部门的项目资金下拨文件和专项资金账务，通过听取情况介绍、实地进行考察、开展座谈询问、对照查证复核等方式，对项目相关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。在项目现场，评价小组得到了各二级单位、广播电视台主管领导和相关业务部门的大力支持与配合。各项目单位相关负责人配合评价小组现场调查，对提出的问题及时回复，积极支持评价小组开展工作，使本次评价工作得以顺利进行。

## 四、项目绩效情况

1.湖南省广电发展专项资金加强了基础配套设施建设和维护，保障了安全播出。

湖南省广电发展专项资金用于基础配套设施建、设备维修改造，维护系统稳定，确保电视节目的安全播出，确保电视信息安全。如安排湘乡市褒忠山广播电视转播台基础设施维修专项资金40万元，改善了工作人员业务和生活房屋漏水的现象，水电维修使供电、供水得了到保障。机器设备和职工人员的防雷、防盗、防火配套建设使安全状况得到彻底改观。保障了工作人员上下台站的安全和时效，缩短了机器设备的抢修时间，保障了电视节目安全播出。

2.湖南省广电发展专项资金为无线数字广播电视夯实了基础、增大了广播电视信息的覆盖。

湖南省广电发展专项资金用于台站铁塔建设升级，增大电视广播覆盖率，改善偏远山区接受广播电视信息条件难的局面。如张家界铁搭改造，丰富山区居民业余文化生活，配合中央广播电视节目无线覆盖工程，有效地进行了资源配置，较好地体现了突出重点保全局，集中力量办大事的导向要求。

3.湖南省广播电视专项资金管理使用规范，专款专用，提高了财政资金的使用绩效。专项资金专门用于广电台维修及设备购置、无线覆盖任务的调频、电视和中波发射机的运行和维护，重点支持广电基础设施运行和维护，保证了财政资金的使用的专门性、规范性和导向性，重点突出、绩效显著。

## 五、存在的主要问题

1.专项资金存在跨年度支付现象

湘乡市褒忠山电视转播台底未完成全部验收手续及支付手续，没有达到付款条件，存在项目跨年度支付的现象，不符合专项资金应在当年使用的规定。

2.部分项目进展缓慢，未按计划实施

湘西州羊峰山电视调频转播台工程项目暂未实施，专项资金尚未启用，由于前期工作沟通时间过长，施工难度过大，导致工程造价偏高，受项目单位资金配备影响，项目进展比申报时预期的进度要慢，项目未按计划日期动工。

六、有关工作建议

1.建议规范专项资金的支付。

专项资金应在当年使用，项目确定后就可以着手办理报批手续、开始运作，年末未完工项目可以按照合同完工进度根据结算，年末如果用专项资金支付预付款按照规范的审批手续办理。如果需要跨年支付，应按照规定办理项目调整及支出调整手续。

2.建议全面落实《湖南省广电发展专项资金管理办法》，规范专项资金使用及管理。

专项不同于一般的财政资金，不是一般的行政经费，必须严格遵循专项资金使用及管理程序,要全面落实《湖南省广电发展专项资金管理办法》，重要项目应当进行前期可行性研究、财务预算、专家论证、风险评估、集体决策等，确保工程项目按照预期进度实施，建立科学合理、公平高效的财政专项资金分配机制，从而有效提高资金分配和使用效益。实现广电发展专项资金管理的科学化、规范化和制度化。

七、综合评价结论

2016年度湖南省广电发展专项资金及时下达至各项目单位，项目单位基本按项目的要求支出专项资金，将专项资金及时有效地用于支持基础设施项目建设，服务全省广电事业发展大局，引导设施更新维护和形成固定资产等。项目单位严格按项目计划使用资金，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，基本做到专款专用。

湖南省广电发展专项资金对于引导促进我省广播电视基础设施建设、促进广播电视事业的发展起到了很好的作用。鉴于以上情况，2016年度湖南省广播电视专项资金绩效评价总分93分，评价等级为优。

附件：1.省级财政专项资金绩效评价指标

2.2016年度文化广电发展专项基础数据表

湖南省新闻出版广电局

2017年4月25日

附件1：

省级财政专项资金绩效评价指标

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 (20分) | 项目 立项 (12分) | 项目 立项 规范性（4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。 | 4 |
|  |  | 绩效 目标 合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； ③项目是否为促进事业发展所必需（1分）； ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。 | 4 |
|  |  | 绩效 指标 明确性（4分） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目年度任务教或计划数相对应（1分）； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 4 |
|  | 资金落实 （8分） | 资金 到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |  | 4 |
|  |  | 到位 及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 过程 (30分) | 业务 管理 (10分) | 管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性（6分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档（2分）; ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位（2分）。 | 6 |
| 过程 (30分) | 业务 管理 | 项目质量可控性（2分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准（1分）； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1分）。 | 2 |
|  | 财务 管理 (20分) | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（2分）； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（2分）。 | 4 |
|  |  | 资金 使用 合规性（12分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（3分）； ③项目的重大开支是否经过评估认证（2分）； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（3分）。 | 11 |
|  |  | 财务 监控 有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制（2分）； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（2分）。 | 4 |
| 产出 (30分) | 项目 产出 (30分) | 实际 完成率（8分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 6 |
|  |  | 完成 及时率（7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |
|  |  | 质量 达标率（8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 |
|  |  | 成本 节约率（7分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7 |
| 效果 (20分) | 项目 效益 (20分) | 经济 效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 1.是否专项用于广电台站维修改造及设备购置、无线覆盖任务的调频、设施设备维修、电视和中波发射机的运行及维护，资金使用效益高，2分； 2.是否能显著改善广电工作的环境、持续支持广电工作的运行，2分。 | 4 |
|  |  | 社会 效益 （4分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 为促进我省有线数字电视的健康发展和良好运行秩序提供了有力的保障，4分. | 4 |
|  |  | 生态 效益 （4分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 高山站台较好的保护森林树木，防止森林破坏 | 4 |
|  |  | 可持 续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 1、增强了广播电视持续发展运行能力，2分； 2、增强了抗风险能力、消除了异常中断风险，2分； | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（4分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 对项目实施单位满意度比例计分。（涉及到社会公众项目如两供两治，环境综合整治，城镇基础设施建设等子项，调查利益相关方的满意情况） | 4 |
| 合计 | 100 |  |  | 93 |

附件2:

2016年度文化广电发展专项基础数据表

| 一、基本情况 |
| --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 广电台站基础设施建设、设备购置及维修改造 |
|  | 主管部门 | 湖南省新闻出版广电局 | 项目 负责人 |  | 联系电话 |  |
|  | 项目起止日期 |  |
|  | 专项类别 | 省级财政专项 |
|  | 项目主要内容 | 广电台站基础设施建设、设备购置及维修改造 |
| 项目牵头实施单位 基本情况 | 单位名称 |  |
|  | 单位类型 | 事业单位 |
|  | 单位地址 |  |
| 二、项目支出情况 |
| 项目合同总额及到位情况（万元） |
| 项 目 | 省级专项资金 | 市县或单位 配套 | 银行贷款 | 自筹 | 合计 |
| 项目总投资 | 500 |  |  |  | 500 |
| 实际到位金额 | 500 |  |  |  | 500 |
| 项目资金使用情况（万元） |
| 项目支出科目 | 合同计划支出 | 实际支出 | 其中：省财政专项资金支出 |
| 基础设施建设及设备购置维修改造 | 500 | 460 | 500 |
| 备注 |  |
| 三、项目执行情况 |
| 实施状况 | 主要技术 指标 | □完成 ✔基本完成、□未完成、 |
|  | 主要经济 指标 | □完成 ✔基本完成、□未完成、 |
| 四、已验收项目情况 |
| ✔合格 □基本合格 □不合格 □正在申请验收中 |
| 五、在建项目情况 |
| 项目进度 | □按计划进行□停顿 ✔进度延后 □申请中止 |
| 项目拖延、停顿、逾期、申请中止的主要原因 | □计划指标过高 □立题不当 | □技术骨干变动 ✔市场变化 | □资金不落实（不到位） □不可抗拒因素 | □其他原因 |
| 六、项目产出成果及取得的经济、社会和生态效益情况 |
| 经济效益 | 显著改善广电工作的环境、持续支持广电工作的运行 |
| 项目社 会效益 | 为促进我省有线数字电视的健康发展和良好运行秩序提供了有力的保障 |
| 项目生 态效益 | 高山站台较好的保护森林树木，防止森林破坏 |
| 可持续 影响 | 增强了广播电视持续发展运行能力，增强了抗风险能力、消除了异常中断风险 |
| 七、项目经验及亮点 |
| 1 | 增大电视广播覆盖率，改善偏远山区接受广播电视信息条件难的局面。 |
| 2 | 将专项资金及时有效地用于支持基础设施项目建设，服务全省广电事业发展大局 |